# Progetto SaaS per centri estetici, parrucchieri e saloni di bellezza

Voglio sviluppare un’applicazione web SaaS responsive destinata a estetiste, parrucchieri, barber shop, nail salon e altri professionisti del settore della cura della persona.

L’obiettivo iniziale è creare un MVP realmente funzionante composto da:

- sito pubblico del salone;

- sistema di prenotazione online;

- area personale cliente;

- gestionale web per titolare e dipendenti;

- sistema Fidelity.

Per ora NON sviluppare:

- app native iOS/Android;

- funzionalità AI;

- pagamenti o caparre online;

- gestione di catene/multi-sede;

- contabilità/fatturazione elettronica;

- funzionalità enterprise.

Il prodotto deve essere essenziale, moderno, molto semplice da utilizzare e completamente responsive.

# ARCHITETTURA GENERALE

La piattaforma è SaaS multi-tenant.

Significa che possono registrarsi molti saloni differenti, ma ogni attività vede e gestisce esclusivamente i propri dati.

Ogni attività, nella V1, possiede una sola sede.

Prevedere comunque un’architettura dati che non renda impossibile aggiungere più sedi in futuro, senza però sviluppare ora funzionalità multi-sede.

Esistono principalmente tre ruoli:

CUSTOMER Cliente finale.

STAFF Dipendente del salone.

OWNER Titolare/amministratore del salone.

# AUTENTICAZIONE

Prevedere:

- Sign in with Google

- Sign in with Apple

- email/password come fallback

Il cliente deve avere un’identità unica all’interno della piattaforma.

Lo stesso cliente può utilizzare diversi saloni mantenendo un unico account, ma dati commerciali, appuntamenti e Fidelity devono rimanere separati per ogni salone.

Sul sito pubblico deve essere possibile valutare anche la prenotazione come ospite, senza obbligare immediatamente alla registrazione.

Dopo la prenotazione si può invitare il cliente a creare velocemente l’account per gestire appuntamenti e Fidelity.

# SITO PUBBLICO DEL SALONE

La Home deve essere volutamente essenziale.

L’obiettivo principale NON è raccontare lungamente il salone.

L’obiettivo è:

SERVIZIO → DISPONIBILITÀ → PRENOTAZIONE

Struttura indicativa:

HEADER

Logo / nome salone

Pulsante evidente: “Prenota”

HERO

Foto principale.

Nome salone.

Breve frase descrittiva.

CTA: “Prenota appuntamento”

Non utilizzare hero enormi che impediscono di vedere rapidamente i servizi.

SERVIZI

Questa deve essere la parte più importante della Home.

Categorie, per esempio:

Tutti Capelli Unghie Viso Corpo

Ogni servizio mostra:

Nome Durata Prezzo Descrizione molto breve Pulsante “Prenota”

Esempio:

Semipermanente mani 45 min 30 €

[ Prenota ]

Premendo Prenota, il servizio deve essere già selezionato nel booking flow.

INFORMAZIONI SALONE

Mostrare solamente informazioni utili:

indirizzo telefono orari social eventuale mappa/link indicazioni

FOOTER

Essenziale.

Team, gallery, recensioni e altre sezioni potranno essere introdotte successivamente o come pagine secondarie.

Non devono dominare la Home.

# BOOKING ENGINE

È una delle componenti più importanti del progetto.

Flusso:

SERVIZIO ↓ OPERATORE ↓ DATA E ORA ↓ DATI CLIENTE ↓ CONFERMA

Se il cliente arriva dal pulsante “Prenota” di un servizio, saltare automaticamente il primo passaggio.

Nella selezione operatore deve esistere:

“Primo disponibile”

oltre ai singoli professionisti.

Il motore deve calcolare realmente gli slot disponibili.

Considerare:

- orari del salone;

- turni dell’operatore;

- pause;

- ferie/assenze;

- appuntamenti già presenti;

- blocchi manuali;

- durata del servizio;

- operatori abilitati al servizio.

Esempio:

Se esiste uno spazio libero di 30 minuti ma il servizio dura 45 minuti, quello slot NON deve essere mostrato.

La logica di disponibilità deve essere centralizzata e non duplicata nelle diverse interfacce.

Prevenire race condition e doppie prenotazioni.

# AREA CLIENTE

Navigazione semplice.

Il cliente deve poter vedere:

PROSSIMI APPUNTAMENTI

STORICO APPUNTAMENTI

FIDELITY

PROFILO

Deve poter cancellare/modificare una prenotazione solamente quando consentito dalle regole configurate dal salone.

# FIDELITY

Ogni salone possiede il proprio programma Fidelity.

La Fidelity NON è condivisa tra saloni.

Lo stesso utente potrebbe quindi avere:

Alpha Prenota Lab → 450 punti Hair Studio → 220 punti Nail House → 800 punti

Le tre Fidelity sono completamente indipendenti.

Il titolare configura inizialmente una regola semplice:

1 € = X punti

e può creare premi.

Esempio:

250 punti → premio A 500 punti → premio B 1000 punti → premio C

Quando un appuntamento viene completato, il sistema può assegnare automaticamente i punti.

IMPORTANTE:

Non memorizzare solamente il saldo.

Utilizzare un ledger/transazioni Fidelity.

Esempio:

+35 Taglio +60 Colore +20 Bonus manuale -500 Premio utilizzato +45 Piega

Ogni modifica manuale dei punti deve avere:

- autore;

- data;

- motivazione;

- quantità.

Il saldo deve essere derivabile dalle transazioni oppure mantenuto in cache in maniera consistente.

# GESTIONALE TITOLARE

Menu principale:

Dashboard Agenda Clienti Servizi Fidelity Impostazioni

Mantenere l’interfaccia estremamente semplice.

# DASHBOARD

Non creare una dashboard piena di grafici inutili.

Mostrare principalmente:

Appuntamenti di oggi Prossimo appuntamento Eventuali cancellazioni/no-show Valore indicativo degli appuntamenti della giornata

CTA principale:

“Vai all’agenda”

# AGENDA

È la schermata più importante del gestionale.

Prevedere:

GIORNO SETTIMANA

Possibilità di visualizzare gli operatori.

Il titolare deve poter:

- creare appuntamento manualmente;

- modificare appuntamento;

- spostare appuntamento;

- cancellare appuntamento;

- bloccare intervalli;

- creare pause;

- gestire assenze;

- vedere rapidamente gli spazi disponibili.

Gli appuntamenti possono arrivare sia dal booking online sia essere inseriti manualmente, per esempio dopo una telefonata.

Stati iniziali:

BOOKED CONFIRMED ARRIVED COMPLETED CANCELLED NO_SHOW

La UI deve funzionare bene anche da tablet e smartphone.

# CLIENTI

Pagina elenco clienti con ricerca.

Mostrare informazioni essenziali:

Nome Telefono Ultimo appuntamento Numero appuntamenti Punti Fidelity

Scheda cliente:

Dati Appuntamenti Fidelity Note

Non costruire un CRM complesso nella V1.

# SERVIZI

Il titolare può creare categorie.

Esempio:

Capelli Unghie Viso Corpo

Ogni servizio contiene almeno:

id nome categoria descrizione breve prezzo durata attivo/non attivo prenotabile online sì/no operatori abilitati

Le modifiche devono riflettersi automaticamente sul sito pubblico e sul booking.

# STAFF

Il titolare può creare operatori.

Ogni operatore deve avere almeno:

nome foto opzionale ruolo/titolo servizi abilitati orari/turni pause assenze attivo/non attivo

Il dipendente potrà successivamente avere accesso al gestionale con permessi limitati.

Non implementare ora un sistema RBAC estremamente complesso.

Preparare però una separazione pulita tra OWNER e STAFF.

# IMPOSTAZIONI

Organizzare in sottosezioni.

SALONE

Nome Logo Descrizione breve Telefono Email Indirizzo Social

SITO

Colori Font Fotografia principale Dominio/sottodominio

ORARI

Orari apertura

OPERATORI

Gestione staff

PRENOTAZIONI

Configurazioni booking, per esempio:

anticipo minimo prenotazione orizzonte massimo prenotabile regole cancellazione

ACCOUNT

Profilo Sicurezza

NOTIFICHE

Preparare l’architettura per promemoria email.

SMS/WhatsApp potranno essere introdotti successivamente.

# STRUTTURA DATI INDICATIVA

Non considerare questo schema definitivo: progettare correttamente relazioni, indici, constraint e ownership.

Entità principali:

User Business Location Staff Customer CustomerBusinessRelation ServiceCategory Service StaffService WorkingHours StaffShift Absence CalendarBlock Appointment LoyaltyProgram LoyaltyCard LoyaltyTransaction Reward

Ogni record business-specific deve essere correttamente isolato per tenant/business.

Prestare particolare attenzione alla sicurezza dei dati tra tenant.

# APPOINTMENT

Un appuntamento deve collegare almeno:

Business Location Customer Staff Service StartTime EndTime Status Price Notes CreatedBy CreatedAt UpdatedAt

Valutare snapshot del nome/prezzo/durata del servizio al momento della prenotazione, in modo che modificare successivamente il listino non alteri lo storico.

# UX

Principio generale:

RIDURRE I PASSAGGI.

Il cliente deve poter prenotare molto velocemente.

Il titolare deve poter capire la propria giornata in pochi secondi.

Evitare:

- dashboard sovraccariche;

- menu enormi;

- modali inutilmente complesse;

- configurazioni enterprise;

- animazioni decorative eccessive.

Preferire:

- tipografia chiara;

- molto spazio;

- card semplici;

- ottima esperienza mobile;

- CTA evidenti;

- pochi colori;

- componenti coerenti.

Il design deve risultare moderno e premium, adatto al settore della cura della persona, ma non eccessivamente “femminile”, perché la piattaforma deve funzionare anche per parrucchieri e barber shop.

# LICENZE

In futuro saranno disponibili tre piani:

START PRO PREMIUM

NON decidere ancora:

- prezzi;

- limitazioni;

- feature disponibili per piano.

Costruire il sistema in modo che successivamente sia possibile introdurre feature flags/limiti per piano senza dover riscrivere l’applicazione.

# NON IMPLEMENTARE ORA

App cliente iOS/Android App Business iOS/Android AI Pagamenti online Caparre Multi-sede lato prodotto Marketplace complesso Contabilità Fatturazione elettronica Payroll Magazzino avanzato Marketing automation avanzata

# PRIORITÀ DI SVILUPPO

Procedere per fasi.

FASE 1 Architettura progetto Database Autenticazione Multi-tenancy Business onboarding

FASE 2 Servizi Categorie Staff Orari e disponibilità

FASE 3 Booking engine

FASE 4 Sito pubblico del salone + booking

FASE 5 Agenda titolare

FASE 6 Clienti

FASE 7 Fidelity

FASE 8 Area personale cliente

FASE 9 Dashboard e impostazioni

FASE 10 Testing, sicurezza, responsive design e rifinitura UX.

# PRIMA DI SCRIVERE CODICE

Prima di implementare:

- analizza questi requisiti;

- proponi l’architettura tecnica;

- proponi lo stack;

- definisci la struttura del repository;

- progetta lo schema database;

- definisci autenticazione e multi-tenancy;

- definisci il booking engine e come evitare doppie prenotazioni;

- identifica i principali edge case;

- proponi un piano di implementazione incrementale.

Mantieni l’MVP semplice.

Quando una decisione non è necessaria per l’MVP, preferisci la soluzione meno complessa che non ci impedisca di evolvere il prodotto in futuro.

Non iniziare a implementare l’intero progetto in un’unica operazione. Prima presentami architettura e piano e aspetta la mia approvazione.